III. Realizacja zadań i priorytetów

1. Wprowadzenie

Najważniejszymi działaniami każdego samorządu lokalnego, mającymi wpływ na  rozwój gospodarczy, to dbanie o jak najlepszy stan infrastruktury oraz zorganizowanie własnej działalności tak, aby stwarzała ona jak najkorzystniejsze warunki dla lokalnej przedsiębiorczości i inwestycji zewnętrznych. W unowocześnianiu infrastruktury starostwa jednym z bardziej przydatnych programów jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, realizujących Narodowy Plan Rozwoju/ Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF). Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Opis realizacji zadań w planie rozwoju lokalnego podzielono na dwa priorytety Dotyczą one inwestycji w infrastrukturę techniczną jednostki samorządu terytorialnego oraz inwestycji w infrastrukturę społeczną. Oba priorytety są zgodne z działaniami zawartymi w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Ułatwia to i zarazem pozwala na przedstawienie koncepcji finansowania przyjętych zadań inwestycyjnych. Czas realizacji podzielono na dwa etapy: lata 2004-2006 oraz lata 2007-2013. Jest to zgodne z przyjętymi w Unii Europejskiej okresami budżetowania.

# Struktura każdego z opisanych działań zawiera osiem elementów: Nazwę działania. Cel działania – przedstawia co ma być rezultatem danego działania. Uzasadnienie działania. Zgodność działań z dokumentami strategii wojewódzkiej, oraz zgodności z ZPORR oraz z SPO RZL. W tym punkcie zawarto również odniesienia do diagnozy stanu powiatu. Uczestnicy działania – za uczestników działania przyjęto organizacje oraz instytucje, które będą realizować dane działania. Źródło finansowania – jako podstawowe źródło finansowania działań przyjęto środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uzupełnienie tych środków będą stanowiły środki w zależności od działania powiatu, organizacji non profit, itp.

PRIORYTET 1

POPRAWA ZAGOSPODAROWANIA INFRASTRUKTURALNEGO  OBSZARU POWIATU

| 1. Cel strategiczny nr 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJEJ |
| 2. Nazwa działania nr 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |
| Poprawa dostępności mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych w wodę wysokiej jakości |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |
| Odpowiednio dostosowane ujęcia wody są jednym z ważniejszych ogniw w całym procesie dostarczania wody zarówno na potrzeby mieszkańców jak i gospodarki. Aby spełnić warunki dostarczania wody odpowiedniej jakości do gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych musi być przeprowadzona modernizacja ujęć wody. Poza tym na terenie powiatu opracowany jest dobry Program Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz innych zagrożeń ekologicznych, dający szanse rozwoju przedsiębiorstw pozyskujących energię ze źródeł alternatywnych, tworzenia miejsc pracy w usługach związanych z wodociągami, gospodarką ściekową oraz recyklingiem odpadów stałych. Niedostosowanie ujęcia wody do odpowiednich standardów byłoby więc słabym ogniwem całego procesu dbania o czystość środowiska oraz zdrowie i jakość życia obywateli powiatu. |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami 5.a Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |
| Czwarta domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Ochrona środowiska naturalnego Pierwszy cel strategiczny: Zachowanie i odnawianie zasobów środowiska naturalnego obszaru położonego na terenie Zielonych Płuc Polski Pierwszy cel operacyjny: Zachowanie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych Trzeci cel operacyjny: Racjonalne gospodarcze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |
| Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania Czwarty cel operacyjny: Prawidłowa gospodarka wodna i sprawny system infrastruktury technicznej przeciwpowodziowej i melioracyjnej Piąty cel operacyjny: Infrastruktura techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna z normami Unii Europejskiej |
| 5. c) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; Działanie 3.1 Obszary wiejskie |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |
| Powiat lub działające w jego imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostki samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne |

| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2004-2006 |  |  | 2007-2013 | 50 000 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Ilość (w sztukach) zmodernizowanych ujęć wody

| Zadania inwestycyjne do działania nr 1.1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa zadania | czas realizacji | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia | Ogółem |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Budżet Państwa | Budżet Powiatu | Fundusze UE |  |
| 1 | Modernizacja ujęcia wody podziemnej szpitala Rejonowego w Olecku |  | 2008 | Doprowadzenie do wyższej użyteczności | 5 000 | 7 500 | 37 500 | 50 000 |

| 1. Cel strategiczny nr 2 |
| --- |
| POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ |
| 2. Nazwa działania nr 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| Budowa i modernizacja dróg powiatowych |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa nowych drogowych połączeń komunikacyjnych i zwiększenie przepustowości już istniejących dróg |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |
| W diagnozie Planu Rozwoju Lokalnego zły stan dróg uznany został za jeden z ważniejszych problemów a zarazem wyzwań dla władz samorządowych powiatu. Budowa oraz modernizacja istniejących dróg przynosi pozytywne mnożnikowe efekty dla każdego regionu. Ważniejszymi korzyściami dla powiatu oleckiego związanymi z poprawą dróg będą: większe bezpieczeństwo mieszkańców, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu, korzyści z tranzytu, itp. oraz skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do terenów przyległych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu i inne. |
| 5. Powiązanie z działania z innymi programami |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |
| Druga domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Przedsiębiorczość Drugi cel strategiczny: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru Pierwszy cel operacyjny: Powstanie dobrych i bezpiecznych układów komunikacyjnych |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |
| Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania Pierwszy cel operacyjny: Zwiększenie zewnętrznej dostępności transportowej oraz wewnętrznej spójności regionu |
| 5. c) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; Działanie 3.1 Obszary wiejskie |

6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Powiat lub działające w jego imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostki samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne

| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2004-2006 | 6 500 000 |  | 2007-2013 | 31 718 000 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Liczba km wybudowanej drogi Liczba km przebudowanej drogi

| Zadania inwestycyjne do działania nr 2.1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa zadania | czas realizacji | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia | Ogółem |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Budżet Państwa | Budżet Powiatu | Środki zewnętrzne |  |
| 1 | Przebudowa drogi nr 40454 Olecko-Świętajno-Dunajek na odcinku od km 7 + 350 do km 13+000 | 2005-2006 | 2007 | Długość przebudowy będzie wynosiła 5,65 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do terenów przyległych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 400 000 226 800 Ogółem: 626 800 | 600 000 340 200 940 200 | 3 000 000 1 701 000 4 701 000 | 4 000 000 2 268 000 6 268 000 |
| 2 | Budowa drogi nr 40491 Krupin Wojnasy, etap I przez wieś Markowskie | 2005-2006 |  | Długość drogi będzie wynosiła 951 m. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, wykonanie odwodnienia drogi spowoduje likwidację zastoisk wody, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości zwiększenie dostępności oraz zmniejszenie barier rozwoju terenów przyległych. | 150 000 | 225 000 | 1 125 000 | 1 500 000 |
| 3 | Przebudowa drogi nr 40457 Kukowo-Zajdy-Dudki etap III na odcinku od km 4+600 do km 6+900 do miejscowości Dudki | 2005-2006 |  | Długość przebudowy będzie wynosiła 2,3 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 50 000 | 75 000 | 375 000 | 500 000 |
| 4 | Przebudowa drogi nr 40464 Sokółki- Kilianki, etap I na odcinku od km 5+000 do km 7+000 |  | 2007-2008 | Długość przebudowy będzie wynosiła 2,0 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 30 000 | 45 000 | 225 000 | 300 000 |
| 5 | Przebudowa drogi nr 40502 Kukowo- Zatyki- Kijewo na odcinku od km 0+000 do km 6+700 |  | 2007- 2009 | Długość przebudowy będzie wynosiła 6,7 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 120 000 | 180 000 | 900 000 | 1 200 000 |
| 6 | Przebudowa drogi nr 40491 Krupin- Wojnasy etap II na odcinku Krupin- Markowskie od km 0+000 do km 2+500 |  | 2007- 2009 | Długość przebudowy będzie wynosiła 2,5 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 50 000 | 75 000 | 375 000 | 500 000 |
| 7 | Przebudowa drogi nr 40464 Sokółki- Kilianki etap II na odcinku od km 0+000 do km 5+000 |  | 2010- 2013 | Długość przebudowy będzie wynosiła 5,0 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 180 000 | 270 000 | 1 350 000 | 1 800 000 |
| 8 | Przebudowa drogi nr 40489 Olecko- Krupin- Szczecinki na odcinku Krupin- Szczecinki od km 5+900 do km 10+500 |  | 2007- 2009 | Długość przebudowy będzie wynosiła 4,0 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 110 000 | 165 000 | 825 000 | 1 100 000 |
| 9 | Przebudowa drogi nr 40413 Czerwony Dwór- Sokółki od km 0+000 do km 11+200 |  | 2007- 2009 | Długość przebudowy będzie wynosiła 6,5 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 120 000 | 180 000 | 900 000 | 1 200 000 |
| 10 | Przebudowa drogi nr 40449 Wronki- Polom na odcinku od km 0+000 do km 6+800 |  | 2009- 2012 | Długość przebudowy będzie wynosiła 6,8 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 120 000 | 180 000 | 900 000 | 1 200 000 |
| 11 | Przebudowa drogi nr 40310 Połom- Sajzy na odcinku od km 6+800 do km 10+400 |  | 2009- 2012 | Długość przebudowy będzie wynosiła 3,6 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 80 000 | 12 000 | 600 000 | 800 000 |
| 12 | Przebudowa drogi nr 40445 Leśny Zakątek- Borki- Gryzy na odcinku Leśny Zakątek- Borki od km 0+000 do km 5+600 |  | 2010- 2013 | Długość przebudowy będzie wynosiła 5,6 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 110 000 | 165 000 | 825 000 | 1 100 000 |
| 13 | Przebudowa drogi nr 40410 Boćwinka- Cichy- Duły etap I na odcinku Cichy- Duły od km 22+150 do km 35+100 |  | 2010- 2013 | Długość przebudowy będzie wynosiła 8,6 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 170 000 | 255 000 | 1 275 000 | 1 700 000 |
| 14 | Przebudowa drogi nr 40410 Boćwinka- Cichy- Duły etap II na odcinku Czerwony Dwór- Cichy od km 12+450 do km 21+100 |  | 2010- 2013 | Długość przebudowy będzie wynosiła 8,65 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 200 000 | 300 000 | 1 500 000 | 2 000 000 |
| 15 | Przebudowa drogi nr 40444 Szwałk – Zawady Oleckie- Sokółki na odcinku od km 0+000 do km 7+880 |  | 2010- 2013 | Długość przebudowy będzie wynosiła 7,88 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 160 000 | 240 000 | 1 200 000 | 1 600 000 |
| 16 | Przebudowa drogi nr 40494 Niedźwiedzkie- Wilkasy- Sobole na odcinku od km 0+600 do km 3+400 |  | 2010- 2013 | Długość przebudowy będzie wynosiła 2,88 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 80 000 | 120 000 | 600 000 | 800 000 |
| 17 | Przebudowa drogi nr 40491 Krupin- Wojnasy etap III na odcinku Markowskie- Wojnasy od km 3+500 do km 7+400 |  | 2010- 2013 | Długość przebudowy będzie wynosiła 3,9 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 120 000 | 180 000 | 900 000 | 1200 000 |
| 18 | Przebudowa drogi nr 40470 Plewki- Borawskie na odcinku od km 1+000 do km 3+100 |  | 2010- 2013 | Długość przebudowy będzie wynosiła 2,1 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 70 000 | 105 000 | 525 000 | 700 000 |
| 19 | Przebudowa ulic w miejscowości Olecko: Kasprowicza, Syrokomli, Dąbrowskiej, Norwida, Grunwaldzka, Leśna, Sportowa, Spacerowa, Rzeźnicka, Sembrzyckiego, Czerwonego Krzyża, Nocznickiego, Plac Wolności, Kościuszki | 2005-2006 | 2007- 2013 | Przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości zwiększenie dostępności do terenów przyległych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 50 000 650 000 Ogółem: 700 000 | 75 000 975 000 1 050 000 | 375 000 4 875 000 5 250 000 | 500 000 6 500 000 7 000 000 |
| 20 | Budowa drogi nr 40465 Monety- Szarejki- Stożne na odcinku Stożne- Szarejki |  | 2007- 2008 | Długość przebudowy będzie wynosiła 1,0 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 35 000 | 52 500 | 262 500 | 350 000 |
| 21 | Przebudowa drogi nr 40497 Niedźwiedzkie- Szeszki na odcinku od km 0+000 do km 3+850 |  | 2009- 2013 | Długość przebudowy będzie wynosiła 3,85 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 110 000 | 165 000 | 825 000 | 1 100 000 |
| 22 | Przebudowa drogi nr 40350 Cimochy- Szeszki- Dorsze na odcinku od km 0+000 do km 3+800 |  | 2009- 2013 | Długość przebudowy będzie wynosiła 3,8 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 110 000 | 165 000 | 825 000 | 1 100 000 |
| 23 | Przebudowa drogi nr 40460 Jaśki-Dobki na odcinku od km 0+000 do km 4+500 |  | 2012-2013 | Długość przebudowy będzie wynosiła 4,5 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 100 000 | 150 000 | 750 000 | 1 000 000 |
| 24 | Przebudowa drogi nr 40456 Giże-Kukówko-Gąski na odcinku Dudki-Kukówko od km 3+100 do km 5+700 |  | 2012-2013 | Długość przebudowy będzie wynosiła 2,6 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 60 000 | 90 000 | 450 000 | 600 000 |
| 25 | Budowa drogi nr 40509 Barany-Jurki-Doliwy na odcinku od km 0+000 do km 5+200 |  | 2007-2013 | Długość przebudowy będzie wynosiła 5,2 km. Poza tym przewiduje się, że poprawa drogi spowoduje: zwiększenie nośności oraz parametrów technicznych drogi, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie emisji spalin, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości rozwój agroturystyki, zwiększenie dostępności do centrów administracyjnych (gmin, powiatu), zwiększenie dostępności do terenów przyległych- gruntów rolnych, stworzenie możliwości szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego terenu. | 160 000 | 240 000 | 1 200 000 | 1 600 000 |

| 1. Cel strategiczny nr 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPRAWA INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI |
| 2. Nazwa działania nr 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| Wprowadzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona środowiska poprzez rozwój systemu gospodarki odpadami stałymi |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |
| Zapobieganie powstawaniu odpadów i ich minimalizacja; zapewnienie odzysku, głównie recyklingu, odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć; unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem); bezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska składowanie odpadów, których nie da się poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania z powodu warunków techniczno-ekonomicznych są głównymi priorytetami starostwa w zakresie gospodarowania odpadami stałymi, zgodnymi z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. Odpowiednia gospodarka odpadami stałymi musi uwzględniać dostosowanie do obowiązujących standardów. Trwały, zrównoważony wzrost gospodarczy starostwa nie może być osiągany kosztem naturalnego środowiska przyrodniczego. Kompleksowy, sprawny system zagospodarowania odpadów ułatwi również egzekwowanie przepisów zarówno od mieszkańców jak i podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarki odpadami. Odpowiednia gospodarka w zakresie odpadów komunalnych jest również bardzo ważną kwestią z punktu widzenia turystyki, bowiem nierozwiązane problemy odpadów stałych hamują rozwój usług turystycznych. |
| 5. Powiązanie z działania z innymi programami |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |
| Czwarta domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Ochrona środowiska naturalnego Pierwszy cel strategiczny: Zachowanie i odnawianie zasobów środowiska naturalnego obszaru położonego na terenie Zielonych Płuc Polski Pierwszy cel operacyjny: Zachowanie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych Trzeci cel operacyjny: Racjonalne gospodarcze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |
| Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania Piąty cel operacyjny: Infrastruktura techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna z normami Unii Europejskiej |

| 5. c) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; Działanie 3.1 Obszary wiejskie |

| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Powiat lub działające w jego imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostki samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne. |

| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2004-2006 | 6 500 |  | 2007-2013 | 2 003 500 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Zmniejszenie ilości ( w % w stosunku do stanu bazowego) odpadów składowanych na składowisku odpadów Zwiększenie ilości likwidowanych ( w tonach) w bezpieczny sposób niebezpiecznych odpadów

| Zadania inwestycyjne do działania nr 3.1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa zadania | czas realizacji | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia | Ogółem |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Budżet Państwa | Budżet Powiatu | Fundusze UE |  |
| 1 | Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w jednostkach samorządowych | 2004-2006 | 2007-2013 | Zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowisku odpadów 3 jednostki w I okresie prognozowania 2 jednostki samorządowe w II okresie prognozowania | 1 000 | 1 500 | 7 500 | 10 000 |
| 2 | Zakup spalarki odpadów medycznych i weterynaryjnych |  | 2007-2013 | Zakupiona 1 sztuka. Spowoduje to zwiększenie ilości likwidowanych w bezpieczny sposób niebezpiecznych odpadów | 200 000 | 300 000 | 1 500 000 | 2 000 000 |

| 1. Cel strategiczny nr 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPRAWA INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII |
| 2. Nazwa działanie nr 4.1 |  |  |  |  |
| Poprawa jakości powietrza oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |
| Stworzenie kompleksowego systemu pozyskiwania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |
| Energia jest niezbędna w życiu człowieka. Pozwala zaspokoić podstawowe potrzeby, osiągać coraz wyższy poziom życia, realizować nasze pragnienia. Produkcja energii i jej wykorzystanie wpływa na podniesienie poziomu życia mieszkańców określonego regionu, ale jednocześnie powoduje degradację i niszczenie środowiska naturalnego. Pogodzenie sprzeczności jest możliwe tylko wówczas, gdy zostaną podjęte wszechstronne działania obejmujące podwyższenie efektywności wykorzystania energii, w skład których wchodzą przede wszystkim wszelkiego typu inwestycje pozwalające na oszczędność energii. Tego typu inwestycje są bardzo ważnym elementem w procesie poprawiania struktury infrastrukturalnej powiatu, gdyż infrastruktura energetyczna wymaga jeszcze wiele nakładów, aby dorównać odpowiednim standardom. |

| 5. Powiązanie działania z innymi programami |
| --- |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |
| Czwarta domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Ochrona środowiska naturalnego Pierwszy cel strategiczny: Zachowanie i odnawianie zasobów środowiska naturalnego obszaru położonego na terenie Zielonych Płuc Polski Pierwszy cel operacyjny: Zachowanie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych Trzeci cel operacyjny: Racjonalne gospodarcze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |
| Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania Szósty cel operacyjny: Dostosowana do potrzeb sieć nośników energii |

| 5. c) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; Działanie 3.1 Obszary wiejskie |

| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Powiat lub działające w jego imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostki samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; inne jednostki publiczne |

| Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2004-2006 | - |  | 2007-2013 | 23 000 000 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Liczba (w sztukach) zmodernizowanych budynków Zmniejszenie (w % w stosunku do stanu bazowego) emisji zanieczyszczeń do powietrza

| Zadania inwestycyjne do działania nr 4.1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa zadania | czas realizacji | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia | Ogółem |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Budżet Państwa | Budżet Powiatu | Fundusze UE |  |
| 1 | Modernizacja systemów grzewczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe (m.in. szkoły) |  | 2007-2013 | 3 zmodernizowane budynki. Modernizacja spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. | 2 300 000 | 3 450 000 | 17 250 000 | 23 000 000 |

PRIORYTET 2

POPRAWA ZAGOSPODAROWANIA W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ OBSZARU POWIATU

| 1. Cel strategiczny nr 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPRAWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ |
| 2. Nazwa działanie nr 5.1 |  |  |  |  |  |  |
| Budowa i modernizacja bazy edukacyjnej |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |
| Utworzenie sprawnego systemu edukacji wyposażonego w nowoczesną infrastrukturę |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |
| Zadaniem samorządów lokalnych jest zapewnienie ich mieszkańcom edukacji na możliwie najlepszym poziomie. Kwestią oczywistą jest, że bez odpowiedniego wyposażenia w infrastrukturę edukacyjną poziom edukacji musi ulec pogorszeniu. Poza tym w oświacie (podobnie jak i innych dziedzinach aktywności państwa) musi być brany pod uwagę rachunek ekonomiczny. Jeśli jest możliwość obniżania kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, które nie odbijają się w jakikolwiek sposób na ostatecznych beneficjentach (m.in. uczniach), to trzeba ją wykorzystać. Modernizacje (w tym termomodernizacje) placówek oświatowych z pewnością spowodują zmniejszenie kosztów utrzymania placówki, jak również ich skutkiem będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (na czym skorzystają wszyscy mieszkańcy powiatu). |

| 5. Powiązanie działania z innymi programami |
| --- |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO: |  |  |  |  |  |
| Piąta domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Zasoby ludzkie Pierwszy cel strategiczny: Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego obszaru Pierwszy cel operacyjny: Sprawny i wielopłaszczyznowy system edukacji dostosowany do potrzeb Regionu, wymagań nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |
| Drugi cel strategiczny: Sprawny system edukacji dostosowany do potrzeb gospodarki regionu, sprzyjający rozwojowi zasobów ludzkich Trzeci cel operacyjny: Zwiększenie dostępności do szkół |
| 5. c) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; Działanie 3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |
| Powiat lub działające w jego imieniu jednostki organizacyjne (np. szkoły, spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostki samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; inne jednostki publiczne |

| Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2004-2006 | 7 500 000 |  | 2007-2013 | 5 500 000 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Liczba (w sztukach) zmodernizowanych budynków Zmniejszenie (w % w stosunku do stanu bazowego) emisji zanieczyszczeń do powietrza

| Zadania inwestycyjne do działania nr 5.1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa zadania | czas realizacji | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia | Ogółem |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Budżet Państwa | Budżet Powiatu | Fundusze UE |  |
| 1 | Modernizacja kotłowni internatu ZST | 2006 |  | Zmniejszenie kosztów utrzymania placówki. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza | 100 000 | 150 000 | 750 000 | 1 000 000 |
| 2 | Termomodernizacja obiektów oświatowych ZSLiZ, szkoły i internat ZST, Ośrodka dzieci Głuchych | 2006 | 2007 | Zmniejszenie kosztów utrzymania placówki. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza | 700 000 | 1 050 000 | 5 250 000 | 7 000 000 |
| 3 | Modernizacja bazy kształcenia zawodowego ZSLiZ, ZST i Ośrodka Dzieci Głuchych | 2005 - 2006 | 2007 | Dostosowanie bazy kształcenia zawodowego do nowoczesnej gospodarki, funkcjonowania na rynku europejskim, nowych kierunków kształcenia i potrzeb młodzieży | 500 000 | 750 000 | 3 750 000 | 5 000 000 |

| 1. Cel strategiczny nr 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPRAWA LOKALNEJ INFRASTRUKTURY ZDROWIA |
| 2. Nazwa działanie nr 6.1 |  |  |  |  |  |  |
| Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |
| Poprawa, zwiększenie ilości oferowanych usług medycznych oraz podwyższenie standardu oferowanych usług |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |
| Realizacja zadania przyczyni się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu i zwiększy poczucie bezpieczeństwa społecznego mieszkańców. Stworzy również warunki sprzyjające aktywności gospodarczej i obywatelskiej. Poza tym wzrośnie liczba posiadanej specjalistycznej aparatury medycznej, co przyczyni się do szybszego, bardziej skutecznego diagnozowania pacjentów i zmniejszenia ich zapadalności |

| 5. Zgodność z ZPORR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; Działanie 3.5.2 |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |
| Powiat lub działające w jego imieniu jednostki organizacyjne (np. szkoły, spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostki samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; inne jednostki publiczne |

| Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2004-2006 | 8 680 000 |  | 2007-2013 | 23 020 000 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Wzrost liczby pacjentów „zaspokajanych” na miejscu (w osobach) Zmniejszenie kosztów utrzymania karetki „W” ( w PLN) Skrócenie czasu dojazdu ofiar wypadków do szpitala (w minutach)

| Zadania inwestycyjne do działania nr 6.1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa zadania | czas realizacji | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia | Ogółem |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Olmedica Sp.z o.o. (SUP) +Powiat i Budżet Państwa | Środki zewn. z ERDF w ramach ZPORR |  |
| 1 | Zwiększenie zabezpieczenia medycznego powiatu oleckiego i sąsiednich poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej | 2004 - 2006 |  | -wzrost liczby pacjentów -szybsze postawienie właściwej diagnozy -wzrost liczby pacjentów „zaspokajanych” na miejscu -zmniejszenie kosztów utrzymania karetki „W” -skrócenie czasu dojazdu ofiar wypadków do szpitala | 300 000 | 900 000 | 1 200 000 |
| 2 | Etap I - Przebudowa /modernizacja / Szpitala Powiatowego | 2004 - 2006 |  | -poprawa, zwiększenie ilości oferowanych usług medycznych podwyższenie standardu oferowanych usług -poprawa jakości wyposażenia i stanu budynków szpitala -zapewnienie kompleksowej opieki medycznej społeczności lokalnej -dostosowanie wyposażenia do wymaganych standardów europejskich | 1 745 000 | 5 235 000 | 6 980 000 |
| 3 | Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego | 2004 - 2006 |  | -umożliwienie konkurencyjnej działalności na rynku usług medycznych -ujednolicenie procedur pracy i dostosowanie ich do standardów europejskich -zwiększenie efektywności zarządzania szpitalem z wykorzystaniem nowoczesnych metod informatycznych i logistycznych -sprawne zarządzanie szpitalem -poprawienie kontroli ruchu chorych | 125 000 | 375 000 | 500 000 |
| 4 | Etap II - Przebudowa /modernizacja/ Szpitala Powiatowego |  | 2007 - 2013 | -dostosowanie budynku do obecnych wymagań stawianych zakładom opieki zdrowotnej -wyposażenie w profesjonalny sprzęt pozwalający na świadczenie usług zgodnie z obowiązującymi standardami i oczekiwaniami społeczeństwa -rozszerzenie zakresu usług o kierunki najbardziej niezbędne w naszym regionie tj. rehabilitacja i rehabilitacja kardiologiczna | 5 755 000 | 17 265 000 | 23 020 000 |

IV. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

1. System monitorowania planu rozwoju lokalnego

Skuteczna realizacja Planu Rozwoju Lokalnego wymaga zapewnienia okresowej kontroli realizacji zadań i sukcesywnego dokonywania ich przeglądu. Wdrażanie każdego Planu Rozwoju wymaga prowadzenia ciągłego monitoringu osiągnięcia postawionych celów. Zaniechanie kontroli realizacji planu może skutkować spadkiem skuteczności i efektywności procesu wdrażania.

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Oleckiego będzie  monitorowany przez specjalnie powołany do tego celu przez Starostę powiatu Zespół ds. ewaluacji i monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego.

- Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego

Proponuje się również, aby Rada Powiatu corocznie dokonywała przeglądu realizacji projektów i zadań. Na podstawie wniosków z przeglądu, realizacja planu będzie oceniana, uzupełniana i aktualizowana.

Ocena Planu będzie odbywać się systematycznie na posiedzeniach Zespołu ds. ewaluacji i monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego, który to przedstawiać będzie informacje radzie Powiatu. Komisja ta dwa razy do roku będzie dokonywała oceny realizacji Planu i przedstawiała wyniki Zarządowi i Radzie Powiatu. Podstawą oceny Planu będą zestawy mierników zawartych przy każdym z zadań zawartych w PRL. Zestaw mierników pozwala na zweryfikowanie czy dane zadanie zostało wykonane w założonym terminie. Osiągnięcie w założonym terminie przyjętych mierników oznaczać będzie osiągniecie wyznaczonych zadań, a te z kolei oznaczać będą osiągnięcie przyjętych działań i celów.

3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i

organizacjami pozarządowymi

Warunkami jakie musi spełnić Plan Rozwoju Lokalnego aby mogło sprawnie funkcjonować jest stworzenie możliwości udziału wszystkich partnerów społecznych w jego realizacji. Wiąże się to ściśle z: wykorzystaniem potencjału organizacji i społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie działań w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego i wspieranego przez wszystkich uczestników; optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji Starostwa, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw; innowacyjność proponowanych rozwiązań, wyrażająca się zastosowaniem nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym; istnienie grupy lokalnych liderów.

Punktem wyjścia opracowania systemu włączenia partnerów społecznych na rzecz realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Oleckiego było powołanie grupy roboczej (komitet techniczny), która miała za zadanie opracowanie dokumentu końcowego. Grupa ta powołana została przez Starostę Powiatu. Do zadań Komitetu Technicznego należy czuwanie nad przestrzeganiem spójności każdego projektu w odniesieniu do kierunków strategicznych i przyjętego planu działań; śledzenie realizacji i ocenianie każdego etapu wdrażania przyjętego planu działań; proponowanie rocznych programów działań; wnioskowanie o zmiany w bieżącym funkcjonowaniu Planu, udzielanie aprobaty dla nowych działań podejmowanych w ramach rozwoju lokalnego, przedstawianie Radzie Powiatu zmian w działaniach podejmowanych w ramach Planu oraz przedkładanie planów nowych działań.

4.  Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Oleckiego

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Oleckiego posiada duże znaczenie dla władz, jak                    i mieszkańców Powiatu. Dlatego też proces jego wdrażania powinien być procesem publicznym. Szeroka akcja informacyjna władz Powiatu jest jednym z podstawowych gwarantów jego skutecznego wdrażania.

Public relations (PR) określa się jako planowane i ciągłe wysiłki mające na celu stanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a społeczeństwem. Działania władz powiatu w zakresie PR mają istotne znaczenie w procesie zaspokajania potrzeb społecznych. Jest to koncepcja zmniejszania dystansu w stosunkach między władzami powiatu a mieszkańcami.

Działalność PR obejmuje: stosunki z mediami; wspieranie wprowadzania nowych inwestycji; budowanie image całego powiatu, by sprzyjać jego inwestycjom, lobbying, doradztwo.

Zadania PR dla Planu Rozwoju Lokalnego są różne w zależności od grup, do których są skierowane. Polegają one na:

- w stosunku do pracowników Starostwa Powiatowego: kreowaniu postaw zadowolenia z pracy władz powiatu i realizowanych zadań;

- w stosunku do mieszkańców: upowszechnianiu informacji o perspektywach działania Starostwa Powiatowego, zmianach w zarządzaniu, koniecznych nakładach finansowych; informowaniu o celach i perspektywach istotnych dla powiatu, o akcjach istotnych dla najbliższego otoczenia.